## Slide 1: Estrategia de Pruebas #2
Equipo 7
Roberto Amin
Federico Bedoya
Shiomar Salazar
Andres Soler

## Slide 2: Suposiciones Estrategia Pruebas #2
Presupuesto:
  500 USD para contratación de servicios de outsourcing de pruebas.
  1 ingeniero automatizador junior (30 horas/persona).
  400 horas/máquina en Amazon AWS.
  4 ingenieros de Software Senior con dedicación limitada (10 horas/persona).
Punto de Partida:
  No se cuenta con inventario de pruebas realizadas (ni manuales ni automatizadas).
  No se cuenta con reportes de defectos.
  No se cuenta con documentos o artefactos de diseños.
Duración del periodo de Pruebas:
  2 Semanas.
    Alinearse con los estándares y buenas prácticas de los equipos agiles.

## Slide 3: Objetivo de la Estrategia
El objetivo de esta estrategia es la detección de la mayor cantidad de errores posibles en el periodo de la iteración, es por esto por lo que se enfocara más que nada en la parte funcional de la ABP, pero como el recurso local (Ingeniero Automatizador) es de poca experiencia, se espera que este haga y documente pruebas manuales exploratorias que realice durante parte de la iteración, como parte de su proceso de entrada al proyecto.
Como segundo objetivo se espera la entrega del siguiente paquete de 60 pruebas:
  50 por parte del proveedor externo del tipo Caja Negra de GUI.
  10 pruebas de caja blanca unitarias por parte del equipo interno.
  Con sus respectivas pruebas exploratorias necesarias para la familiarización del Ingeniero Automatizador.

## Slide 4: Presupuesto Económico de la Estrategia
$USD 19.93 Por prueba entregada y ejecutada
Concepto | Costo Unitario | Cantidad | Monto Total
Hora de Trabajo Ingeniero Junior | $USD 5 | 30 horas | $USD 150
Hora maquina Amazon AWS | $USD 96 | 1 instancia (400 horas) | $USD 96
Hora de Trabajo Ingeniero Senior | $USD 10 | 40 horas | $USD 400
Renta de Equipo de Computo | $USD 50 | 1 equipo | $USD 50
contratación de Servicios Externos | $USD 500 | 1 sprint | $USD 500
Total |  |  | $USD 1196

## Slide 5: TNT. y DISTRIBUCION DE esfuerzos
Nivel | Tipo | Técnica | Objetivo
Sistema | Funcional Caja Negra Positivas | Automatizado | Estas son las pruebas que se espera que los servicios contratados entreguen, con la experiencia que tienen los terceros se espera que se entreguen una de pruebas del sistema completo sin mucha revisión de las funciones internas del sistema. Se espera que se entreguen los scripts automatizados para ser ejecutados en los Servidores de AWS.
Unidad | Funcional Caja Blanca Positivas | Automatizada | Estas pruebas tienen la intención de empezar la validación desde el nivel más alto de granularidad para detectar errores desde esta etapa, se quiere que las pruebas sean positivas validando con los inputs esperados las salidas de funciones. Se espera un script que corra sobre el repositorio del código y se ejecute de manera automática cada nuevo Pull Request
Sistema | Funcional Caja Negra Positivas | Manual | Son las pruebas exploratorias del Ingeniero Junior, la intención es que se familiaricen con la ABP y se ubiquen en las vistas y elementos de esta. Se espera un reporte manual con pasos y resultados.

## Slide 6: Análisis de Estrategia
Ventajas
Menor Costo a comparación de la estrategia 1.
Mayor número de pruebas End to End de GUI.
Genera flexibilidad en el uso de recursos al poder conseguir siempre personas con experiencia en pruebas en el outsourcing, ya que les pagamos por prueba realizada y no tenemos que encargarnos de su curva de aprendizaje.
Desventajas
A largo plazo la entrega de valor no se evidenciaría, ya que internamente la organización cuenta con el conocimiento del código y del funcionamiento del sistema a través de la madurez de su equipo de pruebas.
Menor número de pruebas en general.
Menor número de pruebas unitarias.
Necesidad de supervisión por parte del equipo Senior de la empresa.