## Slide 1: Estrategias de Pruebas 1 con pruebas de reconocimiento automatizadas
Equipo 7:
Andres Soler.
Roberto Amin.
Federico Bedoya.
Shiomar Salazar

## Slide 2: Objetivos entregables modificados Estrategia 1
Al contar con un equipo de 3 ingenieros Junior, buscamos crear una curva de aprendizaje en pruebas sobre el ABP utilizando un modelo de piramide de automatizacion.
Se espera que con el desarrollo de este equipo de pruebas interno se puedan sentar bases solidas para futuros entregables a través de documentacion de funcionamiento del ABP.
Complementar la curva de aprendizaje sobre las pruebas exploratorias utilizando herramientas como Monkey y Ripper en este primer sprint y luego evolucionar en futuros sprint hacia pruebas exploratorias Smart Monkey obteniendo mas control sobre el proceso.

## Slide 3
Cambios en la estrategia 1
Pruebas a entregar
65 pruebas automatizadas
  45 pruebas Unitarias Automatizadas.
  18 pruebas de GUI Automatizadas.
  1 script de pruebas Monkey.
  1 script de pruebas Ripper.
Recursos Computacionales
• 200 horas/máquina en Amazon AWS
  80 horas/máquina de pruebas de exploratorias (75% Monkey y 25% Ripper)
  El resto de horas serán usadas por los ingenieros Junior para sus pruebas automatizadas y manuales
3 ingenieros automatizadores junior con sus equipos de computo

## Slide 4: Nueva línea de pruebas TNT
Sistema | Funcional Caja Negra Positivas / Negativo | Automatizada | Son las pruebas aleatorias de los ingenieros junior, se crearán pruebas Monkey y Rippers en las horas en las que el servidor no se esté usando. Se espera un script que correrá en las horas de la noche, cuando el servidor de pruebas no esté en uso continuo. Al usarse pruebas monkey estas podran ser positivas o negativas dependiendo de lo que aleatoriamente decida el monkey
Al TNT que soporta nuestra estrategia de piramide de automatizacion, le agregamos un paso con pruebas de sistema

## Slide 5: Cambio en la distribución de esfuerzos
Nuestros ingenieros junior ahora desarrollaran Pruebas exploratorias automatizadas, invirtiendo 7 horas en la creación del script pruebas Monkey y 3 horas de creación del script de pruebas Ripper, esto con el objetivo de tener un mayor reconocimiento del sistema y su comportamiento.

## Slide 6
Cambios en la estrategia 1
Ventajas
Al tener en esta estrategia pruebas Monkey y Rippers, podemos obtener resultados de pruebas aleatorias que serían difícil de encontrar por parte de los ingenieros junior.
Al tener también en cuenta pruebas Rippers podemos saber en cual estado de la aplicación se presentan fallas gracias a los reportes que esta herramienta nos genera.
Al tener mayor cantidad de horas/maquina en pruebas Monkey vs Rippers, tendremos mas aleatoriedad en los eventos generados, lo que nos aumenta la cobertura de pruebas.
Desventajas
Al tener que crear un script para pruebas Monkey y uno para Rippers esto consumirá más tiempo de los ingenieros Junior.
Al tener que separar entre pruebas Monkey y Rippers el tiempo en el que el servidor no esté en uso, esto hará que las pruebas aleatorias sean menos efectivas ya que se ejecutan por cortos periodos de tiempo.